|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА**  по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации  **ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | | Адрес объекта | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Объем финансирования | Ответственные исполнители, соисполнители | | **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | | | | | 1. | Внесение в локальные акты ПОО разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | - Правила приема обучающихся;  - Положение о работе приемной комиссии | | \* | Внесены изменения в правила приема обучающихся и Положение о работе приемной комиссии.    Информация размещена на сайте и стендах техникума в разделе «Абитуриентам» | 2016, февраль | - | Зам.директора по УР | | 2. | Обеспечение информационной открытости ПОО | 1.Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для инвалидов, и лиц с ОВЗ | | \* | Создана страница во вкладке «О техникуме»«Обучение граждан с ОВЗ»    Пополнение вкладки новыми документами | 2016, май        По мере поступления актуальных материалов | - | Зам.директора по УР | | **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов** | | | | | | | | | | 1. | Территория прилегающая к зданию (участок) | | 1.Устранение барьеров по пути  следования;  1.Устройство съездов; | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 и ул. Революционная,9 |  | 2018-2019 г.  При наличии финансирования | При наличии | Зам.директора по АХЧ | | 2. | Автостоянка (площадка для остановки специализированных средств) | | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2017-2018г. | 1 тыс. руб. | Зам.директора по АХЧ | | 3. | Вход (выходы) в здание | | 1.Установка наружного пандуса;  3.Монтаж перил | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2016 г. | За счёт внебюджета | Зам.директора по АХЧ | | 4. | Обустройство входной группы | | 1.Расширение дверных проемов установка пластиковых дверей.  2.Установка знаков доступности;  3.Установка беспроводной системы вызова персонала;  4.Установка контрастной ленты на ступени лестницы;  5.Установка средств информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2017-2018г  При наличии финансирования | 400 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ | | 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | | 1.Устаеновка специального оборудования, в том числе сантехники;  2.Демонтаж и подводка коммуникаций;  3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;  4.Установка электронного табло;  5.установка перекатных пандусов | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2018-2020г  При наличии финансирования | 650 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ | | 6. | Путь (пути) движения внутри здания | | 1.Установка электронного табло;  2.Установка информирующих обозначений. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2018-2020г  При наличии финансирования | 300 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ | | 7. | Зона целевого назначения (столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты) | | 1.Установка электронного табло;  2.Установка информирующих обозначений. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |  | 2018-2020г  При наличии финансирования | 300 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам услуг** | | | | | | | | | | 1 | Разработка и апробация специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | | - Программа профессионального обучения «Швея»  для  Обучающихся лиц с ОВЗ | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Пакет учебно-планирующей и методической документации по программе профессионального обучения | 2018 г. | - | Зам.директора по УР | | 2 | Работа с единым банком профессиональных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, созданным на областном уровне. (Единый банк) | | Включение в «Единый банк» информации о профессиональных образовательных программах техникума для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Доступность и полнота информации о профессиональных образовательных программах техникума для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. | Июль 2017г | - | Зам.директора по УР    Зам.директора по УР    Зам.директора по УВР | | 3 | Дистанционная форма предоставления услуг | | Создание Банка дистанционных курсов по общеобразовательным учебным дисциплинам (базовые, профильные, дополнительные):  -русский язык;  -литература;  -иностранный язык;  -математика: алгебра начала математического анализа, геометрия;  -история;  -физическая культура;  -ОБЖ;  -физика;  -обществознание (вкл. экономику и право);  -география;  -экология;  -информатика;  -химия;  -биология; | р.п. Старая Майна, ул. Революционная,9 | Создана отдельная вкладка на сайте техникума «Дистанционное образование»    Пополнение новыми дистанционными курсами | 2016-2017 уч. г. |  | Зам.директора по УР | | 4 | Работа с Центром инвалидов | | - Создание Банка заявок граждан из числа инвалидов на обучение по профессиональным образовательным программам в условиях техникума;  -Участие сотрудников Центра в просветительных мероприятиях техникума с родителями и обучающимися;  -Консультации Центра по организации доступной среды для обучающихся  из числа инвалидов и ОВЗ. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Реализация и профессиональное сопровождение востребованных образовательных услуг | октябрь 2016    По плану воспитательной работы    По мере поступления вопросов. | - | Зам.директора по УПР    Зам.директора по УВР    Зам.директора по АХЧ | | 5 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | | -Родительские лектории «Чужих детей не бывает» с участием специалистов Центра инвалидов;    - Культурно-массовые и другие общественно-полезные  мероприятия  техникума с включением  обучающихся из числа инвалидов и с ОВЗ.  - Волонтерское движение обучающихся    - Классные часы, направленные на  решение проблемы преодоления социальной разобщенности в обществе;    - Просмотры и обсуждение фильмов о людях из числа инвалидов, добившихся успехов в различных областях деятельности. | р.п. Старая Майна, ул. Революционная,9 | Доступная  среда жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в условиях техникума с переходом на социум. | По плану воспитательной работы техникума | - | Зам.директора по УВР | | **IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг** | | | | | | | | | | 1 | Методическое сопровождение (обучение специалистов) | Консультации педагогов по вопросам организации педагогического процесса с учетом специфики организации обучения студентов с ОВЗ. | |  | Благоприятные  условия обучения, воспитания и развития  для всех участников образовательного процесса.    Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ. | Раз в месяц | - | Зам.директора по НМР | | Обучающие семинары по вопросам оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ в рамках образовательного стандарта | | Октябрь | - | Зам.директора по НМР  Зам.директора по УВР | | Круглые столы по проблемам адаптации и интеграции студентов с ОВЗ в коллективе | | Раз в семестр | - | Зам.дир УВР  Соцпедагог | | Инструктирование сотрудников | Инструктаж педагогических работников:  Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ.  Выработка рекомендаций для преподавателей по вопросам специфики организации обучения студентов с ОВЗ. | | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Соблюдение требований по организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ. | октябрь | - | Соцпедагог | | Инструктаж сотрудников АХЧ:  Обслуживание обучающихся с ОВЗ в гардеробе  Обслуживание обучающихся с ОВЗ в столовой, буфете. | | Созданы комфортные условия для обслуживания студентов с ОВЗ | Зам.директора по АХЧ | |
|  |
|  |
| Сайт создан по технологии [«**Конструктор сайтов e-Publish**»](http://www.edusite.ru/) |