|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ДОРОЖНАЯ КАРТА** по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации**ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Адрес объекта | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Объем финансирования | Ответственные исполнители, соисполнители |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1. | Внесение в локальные акты ПОО разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | - Правила приема обучающихся;- Положение о работе приемной комиссии  | \* | Внесены изменения в правила приема обучающихся и Положение о работе приемной комиссии. Информация размещена на сайте и стендах техникума в разделе «Абитуриентам» | 2016, февраль | - | Зам.директора по УР |
| 2. | Обеспечение информационной открытости ПОО | 1.Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для инвалидов, и лиц с ОВЗ | \* | Создана страница во вкладке «О техникуме»«Обучение граждан с ОВЗ» Пополнение вкладки новыми документами | 2016, май   По мере поступления актуальных материалов | -          | Зам.директора по УР |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов** |
| 1. | Территория прилегающая к зданию (участок) | 1.Устранение барьеров по пути  следования;1.Устройство съездов;   | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 и ул. Революционная,9 |   | 2018-2019 г.При наличии финансирования | При наличии | Зам.директора по АХЧ |
| 2. | Автостоянка (площадка для остановки специализированных средств) | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2017-2018г. | 1 тыс. руб. | Зам.директора по АХЧ |
| 3. | Вход (выходы) в здание | 1.Установка наружного пандуса;3.Монтаж перил | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2016 г. | За счёт внебюджета | Зам.директора по АХЧ |
| 4. | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверных проемов установка пластиковых дверей.2.Установка знаков доступности;3.Установка беспроводной системы вызова персонала;4.Установка контрастной ленты на ступени лестницы;5.Установка средств информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2017-2018гПри наличии финансирования | 400 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ |
| 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Устаеновка специального оборудования, в том числе сантехники;2.Демонтаж и подводка коммуникаций;3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;4.Установка электронного табло;5.установка перекатных пандусов | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2018-2020гПри наличии финансирования | 650 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания | 1.Установка электронного табло;2.Установка информирующих обозначений. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2018-2020гПри наличии финансирования | 300 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ |
| 7. | Зона целевого назначения (столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты) | 1.Установка электронного табло;2.Установка информирующих обозначений. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 |   | 2018-2020гПри наличии финансирования | 300 тыс.руб. | Зам.директора по АХЧ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам услуг** |
| 1 | Разработка и апробация специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | - Программа профессионального обучения «Швея»  дляОбучающихся лиц с ОВЗ  | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Пакет учебно-планирующей и методической документации по программе профессионального обучения | 2018 г. | - | Зам.директора по УР |
| 2 | Работа с единым банком профессиональных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, созданным на областном уровне. (Единый банк) | Включение в «Единый банк» информации о профессиональных образовательных программах техникума для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Доступность и полнота информации о профессиональных образовательных программах техникума для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. | Июль 2017г | - | Зам.директора по УР Зам.директора по УР Зам.директора по УВР |
| 3 | Дистанционная форма предоставления услуг | Создание Банка дистанционных курсов по общеобразовательным учебным дисциплинам (базовые, профильные, дополнительные):-русский язык;-литература;-иностранный язык;-математика: алгебра начала математического анализа, геометрия;-история;-физическая культура;-ОБЖ;-физика;-обществознание (вкл. экономику и право);-география;-экология;-информатика;-химия;-биология; | р.п. Старая Майна, ул. Революционная,9 | Создана отдельная вкладка на сайте техникума «Дистанционное образование» Пополнение новыми дистанционными курсами | 2016-2017 уч. г. |   |  Зам.директора по УР  |
| 4 | Работа с Центром инвалидов  |  - Создание Банка заявок граждан из числа инвалидов на обучение по профессиональным образовательным программам в условиях техникума;-Участие сотрудников Центра в просветительных мероприятиях техникума с родителями и обучающимися;-Консультации Центра по организации доступной среды для обучающихся  из числа инвалидов и ОВЗ.    | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6  | Реализация и профессиональное сопровождение востребованных образовательных услуг | октябрь 2016 По плану воспитательной работы По мере поступления вопросов. | - | Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР Зам.директора по АХЧ |
| 5 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | -Родительские лектории «Чужих детей не бывает» с участием специалистов Центра инвалидов; - Культурно-массовые и другие общественно-полезные  мероприятия  техникума с включением  обучающихся из числа инвалидов и с ОВЗ.- Волонтерское движение обучающихся - Классные часы, направленные на  решение проблемы преодоления социальной разобщенности в обществе; - Просмотры и обсуждение фильмов о людях из числа инвалидов, добившихся успехов в различных областях деятельности.   | р.п. Старая Майна, ул. Революционная,9 | Доступная  среда жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в условиях техникума с переходом на социум. | По плану воспитательной работы техникума | - | Зам.директора по УВР |
| **IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг** |
| 1 | Методическое сопровождение (обучение специалистов) | Консультации педагогов по вопросам организации педагогического процесса с учетом специфики организации обучения студентов с ОВЗ. |  | Благоприятные  условия обучения, воспитания и развитиядля всех участников образовательного процесса. Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ. | Раз в месяц | - | Зам.директора по НМР |
| Обучающие семинары по вопросам оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ в рамках образовательного стандарта | Октябрь | - | Зам.директора по НМРЗам.директора по УВР |
| Круглые столы по проблемам адаптации и интеграции студентов с ОВЗ в коллективе | Раз в семестр | - | Зам.дир УВРСоцпедагог |
| Инструктирование сотрудников | Инструктаж педагогических работников:Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ.Выработка рекомендаций для преподавателей по вопросам специфики организации обучения студентов с ОВЗ. | р.п. Старая Майна, пл.Ленина д.6 | Соблюдение требований по организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ. | октябрь | - | Соцпедагог |
| Инструктаж сотрудников АХЧ:Обслуживание обучающихся с ОВЗ в гардеробеОбслуживание обучающихся с ОВЗ в столовой, буфете. | Созданы комфортные условия для обслуживания студентов с ОВЗ | Зам.директора по АХЧ |

  |
|  |
|   |
| Сайт создан по технологии [«**Конструктор сайтов e-Publish**»](http://www.edusite.ru/) |